新北市政府工務局新聞稿          113.3.10

中正橋新北市往臺北市3月16日起通車

往返雙北交通更便利

【新北市訊】由雙北市政府攜手合作的中正橋改建工程，在積極施工、趲趕進度之下，經歷主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉、道路鋪面工程及附屬設施等作業，並於3月16日邁向下一個里程碑，開放新北市往臺北市方向改由新橋行駛，讓雙北交通往返更便利。

工務局長祝惠美表示，雙北的生活圈密不可分，而中正橋更是連繫新北市和台北市間的重要橋梁，考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市為確保市民每日通勤需要的安全，透過兩市緊密合作，共同推動中正橋改建工程。中正橋改建工程108年5月6日開工，由臺北市政府新工處執行改建工程，5年來陸續完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉、道路鋪面工程及附屬設施等重要工項，中正新橋臺北市往新北市方向已於去年10月通車，3月16日則將開放新北市往台北市方向，完工後將提供往來雙北市民朋友一座兼具安全便捷及美麗的新橋梁。

工務局長祝惠美指出，中正橋改建工程藉由先建新橋再拆舊橋的方式施工，讓雙北市府及施工團隊達成施工期間交通不中斷的創舉，不論是主橋規模或是採用的新式工法，皆創造了國內工程的新紀錄，本工程總經費大約33億元，其中新北市政府分攤12.1億元。

新工處長王益翔說明，新中正橋為配合施工進度採逐步改道措施，將於3月16日起開放新北市往臺北市方向改行駛新中正橋，後續亦將戮力執行「主橋往水源快速道路(師大路方向)匝道」及「川端橋復舊」等項目，而前往水源快速道路(往師大路方向)仍維持行駛舊橋。另外，改道初期因用路習慣改變，敬請用路人行經該路段時注意路況，小心行駛以確保行車安全，造成不便敬請見諒。

主辦單位：新工處用地科長黃天宇    聯絡電話：(02)86871266分機5216

承辦人：新工處用地科張智皓        聯絡電話：(02)8687-1266分機5109

新聞聯絡人：工務局專員夏敏華      聯絡電話：(02)2960-3456分機7757