新北市政府工務局新聞稿          113.11.14

中正橋新北市往台北市方向

水源快速道路匝道11月17日起通車

【新北市訊】橫跨雙北市的中正橋改建工程，繼主橋陸續完工通車後，11月17日起新北市永和往台北市水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更快速便利。雙北市政府後續將進行「川端橋復舊」作業，趕辦本工程最後一哩路，預計明年底將全數完成。

新北市政府工務局長馮兆麟表示，中正橋是聯接雙北市間重要橋梁，雙北市府合作於108年5月6日起進行改建，由台北市政府新工處負責施工並已陸續分階段完工。其中新北市往台北市主橋於今年3月16日通車後，隨即進行永和往台北市水源快速道路匝道工程，現已完工訂於11月17日早上8時起正式開放通車。

新工處長簡必琦說明，本次通車後，中正橋改建工程主要工項及通行動線均已完成，雙北市政府將接續進行讓行人和自行車使用的川端橋復舊工程，114年底前將提供雙北市民一座兼具安全便捷又可欣賞河面風景的美麗新橋梁。

主辦單位：新工處用地科長黃天宇    聯絡電話：(02)86871266分機5216

承辦人：新工處用地科張智皓        聯絡電話：(02)8687-1266分機5109

新聞聯絡人：工務局專員夏敏華      聯絡電話：(02)2960-3456分機7757